# Совет депутатов

# Муниципального образования

# «Сельское поселение Ашитковское»

# Воскресенского муниципального района

# Московской области

# Решение

# от 30.12.2013г № 3/13

# О внесении изменений в муниципальную адресную программу по ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области» на 2013 год.

Заслушав заместителя главы сельского поселения Ашитковское Пономаренко В.Н. в связи с уточнением сметных расходов по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, находящихся в собственности сельского поселения Ашитковское Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:

1. Внести следующие изменения в муниципальную адресную программу по ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области» на 2013 год:

1.1 Раздел 7 «Перечень автомобильных дорог подлежащих ремонту в 2013 году» муниципальной адресной программы по ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области» на 2013 год изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование улицы | М2 | Сумма на 2013 год (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Ашитково, ул. Зеленая | 946,4 | 475 098,53 |
| 2. | с. Ашитково, ул. Парковая | 1409,0 | 36 129,34 |
| 3. | с. Ашитково, ул. Школьная | 1827,8 | 52 718,59 |
| 4. | д. Исаково, ул. Комсомольская | 436,0 | 398 109,44 |
| 5. | д. Золотово, ул. Зараевская | 2824,0 | 99 678,60 |
| 6. | д. Золотово, ул. Чехловская | 2401,3 | 1 674 213,59 |
| 7. | д. Чечевилово | 2040,0 | 271 545,63 |
| 8. | д. Медведево | 1414,0 | 170 769,40 |
| Итого по ремонту | 13298,5 | 3 178 263,12 |

1.2. В разделе «Ожидаемые конечные результаты Программы»

- цифры «15,8 тыс.м2» заменить цифрами « 13,3 тыс.м2»;

1.3. В разделе «Ожидаемый социально-экономический эффект» цифры «15,8 тыс.м2» заменить цифрами «13,3 тыс.м2».

2. Направить данное решение Главе сельского поселения Ашитковское Сухарю О.В. для подписания и обнародования.

Председатель Совета депутатов                                          Романова Г.А.

Глава сельского поселения Ашитковское                            Сухарь О.В.

Муниципальное образование

Сельское поселение Ашитковское

Воскресенского муниципального района

Московской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности  муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области» на 2013 год»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области» на 2013 год (далее - программа) |
| --- | --- |
| Цель программы | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области», увеличение срока службы дорожных покрытий, улучшение технического состояния автомобильных дорог |
| Основания для разработки Программы | Неудовлетворительное техническое состояние асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области. |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области |
| Разработчик Программы | Отдел имущественных отношений администрации сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области |
| Срок реализации программы | 2013 год |
| Объем и источники финансирования Программы | Требуемый общий объем финансирования Программы за счет всех источников в 2013 году составит - 3178,3 тыс.рублей в том числе: - средства бюджета сельского поселения Ашитковское – 786,5 тыс.рублей - привлеченные средства за счет субсидии из бюджета Московской области -2442,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Ашитковское общей площадью 13,3 тыс.м2 |

1. Введение

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акт Российской Федерации», иным действующим законодательством РФ, Уставом сельского поселения Ашитковское. Администрация сельского поселения Ашитковское осуществляет контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования, разрабатывает проект расчета и размер ассигнований местного бюджета на финансирование затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог сельского поселения Ашитковское.

Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Ашитковское осуществляется в соответствии с правилами расчета ассигнований местного бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат с учетом необходимости приведения транспортно-эксплутационных характеристик автомобильных дорог общего пользования, в соответствии с требованиями технических регламентов.

2. Характеристика проблемы

В связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся в муниципальной собственности без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения грузового и легкового  транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий, возникла необходимость в проведение ремонта дорог.

3.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Ремонт автомобильных дорог представляет собой по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и ( или) их частей, выполнение которых осуществляется в  пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности  автомобильных дорог и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрашивание, выбоины, трещины и т.д.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Требуемый объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2013 году составит 3178,3 тыс. рублей, в том числе

средства местного бюджета сельского поселения Ашитковское – 786,5 тыс. рублей

привлеченные за счет субсидии из бюджета Московской области – 2442,9 тыс. рублей

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

5. Организация управления реализацией Программы

Текущее управление Программой осуществляется администрацией сельского поселения  Ашитковское.

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка предложений по внесению изменений в программу;

- текущий контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;

- финансирование мероприятий программы за счет средств бюджета в пределах средств, предусмотренных Программой;

- контроль за целевым использованием финансовых средств.

6. Ожидаемый социально-экономический эффект

Реализация Программы позволит:

- отремонтировать муниципальные автомобильные дороги общей площадью 13,3 тыс.м2;

- обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных автомобильных дорог нормативным требованиям;

- снизить аварийность на отремонтированных автомобильных дорогах;

- обеспечить сохранность отремонтированных автомобильных дорог.

7. Перечень автомобильных дорог подлежащих ремонту в 2013 году

| № п/п | Наименование улицы | М2 | Сумма на 2013 год (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Ашитково, ул. Зеленая | 946,4 | 475 098,53 |
| 2. | с. Ашитково, ул. Парковая | 1409,0 | 36 129,34 |
| 3. | с. Ашитково, ул. Школьная | 1827,8 | 52 718,59 |
| 4. | д. Исаково, ул. Комсомольская | 436,0 | 398 109,44 |
| 5. | д. Золотово, ул. Зараевская | 2824,0 | 99 678,60 |
| 6. | д. Золотово, ул. Чехловская | 2401,3 | 1 674 213,59 |
| 7. | д. Чечевилово | 2040,0 | 271 545,63 |
| 8. | д. Медведево | 1414,0 | 170 769,40 |
| Итого по ремонту | 13298,5 | 3 178 263,12 |