**Муниципальное образование**

**Сельское поселение Ашитковское**

**Воскресенского муниципального района**

**Московской области**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

 **«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в собственности**

**муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области» на 2013 год»**

(Утверждена решением Совета депутатов от 19.06.2013г. № 9/6)

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области» на 2013 год» (далее - программа) |
| **Цель программы** | - повышение надежности и качества поставки тепла потребителям;- совершенствование устойчивости функционирования объектов теплоснабжения;- внедрение ресурсосберегающих технологий |
| **Основания для разработки Программы** | Неудовлетворительное техническое состояние трубопроводов отопления и ГВС сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области. |
| **Заказчик Программы** | Администрация сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области |
| **Разработчик Программы** | Отдел имущественных отношений администрации сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области |
| **Срок реализации программы** | 2013 год |
| **Объем и источники финансирования Программы** | Требуемый общий объем финансирования Программы за счет бюджета сельского поселения Ашитковское – 7636 тыс.руб.; |
| **Ожидаемые конечные результаты Программы** | -Капитальный ремонт теплотрассы в четырехтрубном исполнении в непроходном канале от Теплокамеры-6 до д.№6.8 по ул. Учхоз с. Конобеево; от ТК-7 к д.№9 по ул. Учхоз с. Конобеево; от ТК-8 до ТК-15 к д.№10 по ул. Учхоз с. Конобеево;- Капитальный ремонт трубопровода отопления и ГВС от ТК-4 до ТК-18 по ул. Учхоз с. Конобеево;- Капитальный ремонт теплотрассы в двухтрубном исполнении от ТК д.3а до ТК д.5а по ул Юбилейная с Ашитково.- Капитальный ремонт теплотрассы в двухтрубном исполнении от ТК-8 до ТК -15А д.Золотово ул.Московская.- Капитальный ремонт тепловой сети в двухтрубном исполнении от котельной к жилым домам №1,2,3,4,5 д. Щербово ул.Малага- - Капитальный ремонт (замена) двух насосов ГВС в ЦТП п.Виноградово ул.Зеленая  |

1. **Введение**

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, иным действующим законодательством РФ, Уставом сельского поселения Ашитковское.

**2. Характеристики проблем**

В связи с длительным сроком эксплуатации трубопроводов отопления и ГВС, с окончанием допустимого срока службы (ресурс) основного оборудования и расчетного срока эксплуатации трубопроводов и арматуры, а также вследствие обнаружения в процессе технического освидетельствования специализированными организациями объектов теплоснабжения недостатков и неисправностей, возникла необходимость в проведении капитального ремонта и замене оборудования на объектах теплоснабжения сельского поселения Ашитковское.

**3. Содержание проблем и обоснование необходимости их решений**

Капитальный ремонт объектов теплоснабжения представляет собой замену сетей теплоснабжения и ГВС, частичную замену запорной арматуры, в связи с износом конструктивных частей, капитальный ремонт опасных производственных объектов на основании заключения экспертиз промышленной безопасности, замену теплообменников в связи с коррозионным повреждением паровой поверхности трубок.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Требуемый объем финансирования Программы 7636125,50 тыс. руб в том числе средства бюджета Московской области 6752000,00тыс. руб за счет средств местного бюджета сельского поселения Ашитковское – 884125,50 тыс.руб.;

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

**5. Организация управления реализацией Программы**

Управление Программой осуществляется администрацией сельского поселения Ашитковское по следующим направлениям:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка предложений по внесению изменений в программу;

- текущий контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;

- финансирование мероприятий программы за счет средств бюджета в пределах средств, предусмотренных Программой;

- контроль за целевым использованием финансовых средств.

**6. Ожидаемый социально-экономический эффект**

Реализация Программы позволит:

- провести замену трубопроводов отопления и ГВС в ППУ изоляции, что позволит сократить потери тепла, а так же сократит материальные затраты на текущий и капитальный ремонт тепловых сетей, расходы на покупку газа, электроэнергии.

**7. Перечень объектов теплоснабжения, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование объекта** | **Перечень работ** | **Объем средств****( руб.)** |
| **1** | Теплотрасса в четырехтрубном исполнении в непроходном канале от ТК-6 до д.№6.8 по ул. Учхоз с. Конобеево; от ТК-7 к д.№9 по ул. Учхоз с. Конобеево; от ТК-8 до ТК-15 к д.№10 по ул. Учхоз с. Конобеево; | Капитальный ремонт | 2788073,39 |
| 2. | трубопровод отопления и ГВС от ТК-4 до ТК-18 по ул. Учхоз с. Конобеево | Капитальный ремонт | 1537076,93 |
| 3. | теплотрасса в двухтрубном исполнении от ТК д.3а до ТК д.5а по ул Юбилейная с Ашитково. | Капитальный ремонт | 457753,32 |
|  | - Капитальный ремонт теплотрассы в двухтрубном исполнении от ТК-8 до ТК -15А д.Золотово ул.Московская. |  | 1237428,69 |
|  | - Капитальный ремонт тепловой сети в двухтрубном исполнении от котельной к жилым домам №1,2,3,4,5 д. Щербово ул.Малага |  | 1434145,47 |
|  | -  |  | 181647,70 |
|  | **ИТОГО** |  | **7636125,50** |

Глава сельского поселения Ашитковское Сухарь О.В.