Приложение №1

к постановлению Главы

сельского поселения Ашитковское

Воскресенского муниципального района

Московской области

 №167/1 от 30 мая 2013 г.

**График разработки и утверждения схемы теплоснабжения**

Сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района

Московской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень мероприятий | Срок  выполнения | Ответственные лица |
| 1 | Создание рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения | до 01.06.2013 г. | Заместитель главы администрации сельского поселения Ашитковское Пономаренко В.Н. |
| 2 | Сбор исходной информации в целях разработки схем теплоснабжения для предоставления разработчику схем теплоснабжения | до 15.06.2013 г. | Заместитель главы администрации сельского поселения Ашитковское Пономаренко В.Н. |
| 3 | Подготовка и размещение уведомления  о начале разработки проекта схемы теплоснабжения на сайте в соответствии с пунктом 8 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | В течение 3 (трех) календарных днейс даты принятия постановления. | Заместитель главы администрации сельского поселения Ашитковское Иванов Н.А. |
| 4 | Размещение уведомления о начале разработке схемы теплоснабжения поступившее от юридического лица, приступившего к разработке проекта схемы теплоснабжения,в соответствии с пунктом 9 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | В течение 3 (трех) календарных днейс даты поступления уведомления от юридического лица. | Заместитель главы администрации сельского поселения Ашитковское Иванов Н.А. |
| 5 | Предоставление разработчику проекта схемы теплоснабжения информацию для выполнения работ по разработке схемы теплоснабжения | В течение 5 (пяти) календарных дней с даты  получения запросаот разработчика | Заместитель главы администрации сельского поселения Ашитковское Пономаренко В.Н. |
| 6 | Размещение проекта схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме, в соответствии с пунктом 11«Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | В течение 15 (пятнадцати)календарных дней с даты поступления на рассмотрение | Главный специалист отдела по финансам и экономике Смирнов Е.Ф. |
| 7 | Организация сбора  замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения, в соответствии с пунктом 12 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | не менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта схемы теплоснабжения | Заместитель главы администрации сельского поселения Ашитковское Пономаренко В.Н. |
| 8 | Размещение информации на проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области в соответствии с пунктом 14«Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний | Главный специалист отдела по финансам и экономике Смирнов Е.Ф. |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской областив соответствии с пунктом 13 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему | Эксперт администрации сельского поселения Ашитковское Бахтов М.С. |
| 10 | Размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжениясельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области в соответствии с пунктом 14 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний | Главный специалист отдела по финансам и экономике Смирнов Е.Ф. |
| 11 | Утверждение схемы теплоснабжения сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области в соответствии с пунктом 17 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний | Глава сельского поселения Ашитковское Сухарь О.В. |
| 12 | Размещение схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме,в соответствии с пунктом 19 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения | Главный специалист отдела по финансам и экономике Смирнов Е.Ф. |